第二轮自治区生态环境保护督察

第3项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 2021-2024年核实国家下发林地问题图斑1689个，草原问题图斑1032个，涉及违法占用林地和草原311公顷、1053.6公顷，毁林毁草问题多发频发。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 中国共产党林西县委员会 林西县人民政府 |
| 整改目标 | 按期完成2021-2024年国家下发林地草原问题图斑核查处置，充分发挥林草长制引领作用，遏制毁林毁草问题多发频发态势。 |
| 整改措施 | （1）积极推进问题图斑核查处置工作2026年3月底前完成2021-2024年国家下发林地草原问题图斑整改。 （2）将国家下发林地草原问题图斑整改工作纳入林草长制年度重点任务，开展实地督导检查。 （3）针对破坏林草资源问题严重地区实行区域限批惩戒措施，遏制毁林毁草问题扩大趋势。 |
| 整改完成 情况 | 全力推进国家下发林地草原问题图斑核查处置工作，坚决遏制毁林毁草多发频发态势。 一是压实整改责任。构建三级林长包保体系，将图斑整改纳入林长制考核，实行清单化管理、闭环式推进，层层压实属地与部门责任。 二是精准核查处置。通过 “空天地” 一体化手段，逐斑实地勘验、分类施策，建立 “一斑一档”，精准区分问题类型，确保核查无死角、处置无遗漏。 三是全面整改销号。坚持 “零容忍”，联合公安、法院、检察院等部门从严执法，同步推进生态修复，截至目前，2021-2024 年国家下发问题图斑涉及林西县的136个已全部查处整改到位，完成率100%，有效遏制毁林毁草违法违规行为。 四是健全长效机制。依托智慧监管平台强化动态监测，完善举报与考核制度，推动林地草原保护从集中整治向常态长效转变，巩固整改成效。 |
| 整改责任单位主要领导（签字） |  |

注：由旗县区党委或政府主要领导签字

| B601 自查阶段违法破坏森林资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2021林地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷、立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏森林资源项目(伐区) | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 32 | 32 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法使用(毁坏)林地面积 | 13.7045 | 21.2577 | 21.2577 | 21.171 | 0 | 0 | 0 | 0.0867 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法采伐(毁坏)林木蓄积 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| B601 自查阶段违法破坏森林资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2022林地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷、立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏森林资源项目(伐区) | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 30 | 30 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法使用(毁坏)林地面积 | 19.5109 | 19.848 | 19.848 | 19.6913 | 0 | 0 | 0 | 0.1567 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法采伐(毁坏)林木蓄积 | 53 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| B601 自查阶段违法破坏森林资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2023林地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷、立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏森林资源项目(伐区) | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 26 | 26 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法使用(毁坏)林地面积 | 34.2355 | 33.1663 | 33.1663 | 33.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法采伐(毁坏)林木蓄积 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| B601 自查阶段违法破坏森林资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2024林地） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷、立方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏森林资源项目(伐区) | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 30 | 30 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法使用(毁坏)林地面积 | 19.3025 | 19.6982 | 19.6982 | 18.8269 | 0 | 0 | 0 | 0.8713 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法采伐(毁坏)林木蓄积 | 47 | 73.7 | 73.7 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| C501 自查阶段违法破坏草原资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2022年草原） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏草原资源项目 | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法破坏草原面积 | 29.756 | 2.4555 | 2.4555 | 2.4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| C501 自查阶段违法破坏草原资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2023草原） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏草原资源项目 | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法破坏草原面积 | 1.2726 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| C501 自查阶段违法破坏草原资源项目在案件查处阶段核实结果统计表（2024草原） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：个、公顷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位 | 类型 | 自查阶段违法破坏草原资源项目 | 案件查处阶段核实情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查处到位率 | 整改到位率 | 查处整改到位率 |
|  |  |  | 合计 | 核实为案件 |  |  |  |  |  | 正在核实 | 不是案件 |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 | 查处整改均到位 | 查处到位、整改不到位 | 查处不到位、整改到位 | 查处、整改均不到位 | 无需(法)查处 |  |  |  |  |  |
| a1 | a2 | a3 | a4 | a5 | a6 | a7 | a8 | a9 | a10 | a11 | a12 | a13 | a14 | a15 |
| 林西县 | 项目(案件)数 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 100 | 100 |
| 林西县 | 违法破坏草原面积 | 3.6017 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |